TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH ĐÀ NẴNG

KHOA TOÁN TIN

BÁO CÁO MÔN HỌC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Tên đề tài

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHO THUÊ XE ĐẠP CÔNG CỘNG

🙠🖎🕮✍🙢

TÀI LIỆU PRODUCT BACKLOG

GVHD: TS. NGUYỄN TẤN THUẬN

Nhóm sinh viên: 01

Trần Minh Anh              - 22103001

Trần Trúc Hài                - 22103020

Nguyễn Văn Niên          - 22103048

Ngô Thiên Phúc             - 22103051

Nguyễn Đức Thành        - 22103062

Nguyễn Thị Kim Thúy   - 22103070

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2025

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	2

1.1. Mục đích	2

1.2. Phạm vi	2

2. Product Backlog Items	3

3. Product Backlog	3

# Giới thiệu

## Mục đích

## Mục đích của tài liệu Product Backlog

Product Backlog là danh sách tập hợp tất cả các yêu cầu, tính năng, ý tưởng, lỗi cần sửa hoặc cải tiến của sản phẩm.
Mục đích chính của tài liệu này là:

- Xác định và lưu trữ tất cả những gì cần làm để phát triển sản phẩm — tức là mô tả phạm vi công việc của dự án.

- Giúp Product Owner quản lý tầm nhìn sản phẩm, đảm bảo nhóm phát triển luôn tập trung vào những mục tiêu quan trọng nhất.

- Tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch Sprint (chọn các mục tiêu cụ thể để thực hiện trong mỗi chu kỳ).

- Giúp nhóm làm việc minh bạch – mọi thành viên đều thấy rõ những hạng mục nào cần ưu tiên và tại sao.

- Là công cụ thích nghi linh hoạt, được cập nhật thường xuyên khi nhu cầu hoặc thị trường thay đổi.

Nhiệm vụ của tài liệu Product Backlog

Tài liệu này có các nhiệm vụ chính sau:

- Ghi nhận yêu cầu sản phẩm

  - Bao gồm mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật, lỗi, hoặc nhiệm vụ liên quan đến phát triển sản phẩm.

- Sắp xếp mức độ ưu tiên (Prioritization)

  - Product Owner xác định thứ tự các mục theo giá trị kinh doanh, độ khẩn cấp, hoặc rủi ro.

- Làm rõ yêu cầu (Refinement / Grooming)

  - Các hạng mục được bổ sung chi tiết dần: mô tả, tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria), ước lượng công việc.

- Hỗ trợ lập kế hoạch Sprint

  - Khi nhóm bắt đầu một Sprint, họ chọn các mục ưu tiên cao nhất từ Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

- Theo dõi tiến độ phát triển sản phẩm

  - Giúp nhóm và các bên liên quan biết sản phẩm đang ở đâu và còn những gì chưa hoàn thành.

# Product Backlog Items

Bảng độ ưu tiên

| Mức độ | Mô tả |
| --- | --- |
| 1 | Mức độ Rất cần thiết |
| 2 | Mức độ Cần thiết |
| 3 | Mức độ chưa cần thiết |

# Product Backlog

| PBID | Chủ đề | Đối tượng | Sử dụng | Mục đích | Số lượng (giờ) | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB1 | Đăng ký | Người sử dụng | Đăng ký tài khoản mới | Tôi có thể trở thành một thành viên sử dụng các chức năng của hệ thống. | 52 | 1 |
| PB2 | Đăng nhập | Người sử dụng | Đăng nhập vào phần mềm cho thuê xe đạp công cộng | Tôi có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống. | 54 | 1 |
| PB3 | Đăng xuất | Người sử dụng | Đăng xuất tài khoản ra khỏi hệ thống sau khi hoàn thành công việc | Tôi có thể bảo mật thông tin tài khoản của mình. | 48 | 1 |
| PB4 | Tìm kiếm và đặt xe | Người sử dụng | Chọn chức năng tìm kiếm và đặt xe | Tôi có thể tìm kiếm và đặt xe dễ dàng từ nhiều địa điểm khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và lịch trình của họ. | 94 | 1 |
| PB5 | Trả xe | Người sử dụng | Sử dụng khi muốn trả xe | Tôi có thể hoàn tất quy trình thuê xe đạp, đồng thời kích thích quá trình thanh toán và đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ. | 94 | 1 |
| PB6 | Quản lý người dùng | Quản trị viên | Quản lý thông tin của người thuê và nhân viên | Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động | 62 | 1 |
| PB7 | Định vị và bản đồ | Người sử dụng | Định vị vị trí xe, trạm xe và bản đồ để di chuyển. | Tôi có thể xem vị trí của xe mà bản thân đang thuê, vị trí trạm xe gần nhất và đường đi của bản thân. | 90 | 2 |
| PB8 | Lịch sử giao dịch | Người sử dụng | Chọn chức năng lịch sử giao dịch | Tạo bằng chứng, thuận tiện cho việc quản lý nhu cầu dịch vụ | 90 | 2 |
| PB9 | Quản lý xe đạp | Người sử dụng hoặc quản trị viên | Chọn chức năng quản lý xe đạp | Biết được số lượng xe còn cho thuê, tình trạng xe để người sử dụng an tâm | 90 | 2 |
| PB10 | Quản lý giao dịch | Quản trị viên | Quản lý các giao dịch với khách hàng | Theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng | 90 | 2 |
| PB11 | Bảo dưỡng và sửa chữa | Quản trị viên | Khi bảo dưỡng và sửa chữa xe đạp | Quản lý tình trạng xe trước khi cho người dùng thuê | 54 | 2 |
| PB12 | Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ | Quản trị viên | Kiểm tra tình trạng xe | Cập nhật thông tin xe, dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa | 72 | 3 |
| PB13 | Quản lý báo cáo thống kê | Người quản trị viên | Chọn chức năng báo cáo thống kê | Dễ dàng quản lý thống kê, báo cáo doanh thu | 90 | 3 |
| PB14 | Cài đặt cá nhân | Người sử dụng | Chọn chức năng cài đặt cá nhân | Tôi có thể dễ dàng chứng minh tài khoản của bản thân | 108 | 3 |
| PB15 | Quản lý khuyến mãi và ưu đãi | Người sử dụng hoặc người quản trị viên | Thiết lập ưu đãi, khuyến mãi cho khách hàng | Tôi có thể theo dõi, quản lý chương trình khuyến mãi, ưu đãi qua lịch sử thuê xe | 90 | 3 |
| PB16 | Phân quyền | Admin | Cấp quyền | Phân biệt vai trò: CSKH, kỹ thuật, v.v. | 56 | 1 |
| PB17 | Quét mã QR để nhận/trả xe | Người dùng | Quét QR | Bắt đầu thuê xe nhanh, tránh thao tác thủ công | 60 | 1 |
| PB18 | Chatbot | Người dùng | Gửi phản hồi | Hỗ trợ, giúp đỡ | 54 | 3 |
| PB19 | Thống kê giờ sử dụng/ lượt thuê | Admin | Phân tích dữ liệu | Hiểu hành vi người dùng, bố trí xe hợp lý | 60 | 3 |
| PB20 | Tích hợp Google map | Người dùng | Xem bản đồ | Lộ trình tối ưu, tránh tắc đường | 80 | 3 |

Theo từng Sprint

|  | PBID | Từ Ngày | Đến Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT1 | PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6 | 15/12/2023 | 11/01/2024 |
| SPRINT2 | PB7, PB8, PB9, PB10, PB11 | 12/01/2024 | 03/02/2024 |
| SPRINT3 | PB12, PB13, PB14, PB15 | 04/02/2024 | 23/02/2024 |
| SPRINT4 | PB16,PB17, PB18,PB19,PB20 | 09/07/2025 | 22/07/2025 |

WBS  (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

SPRINT 3

SPRINT 2

SPRINT 1

Phân tích (1.0)

Thiết kế (2.0)

Lập trình (3.0)

Kiểm thử (4.0)

Phân tích

Thiết kế

Lập trình

Kiểm thử

Phân tích

Thiết kế

Lập trình

Kiểm thử

Bổ sung thêm WBS lên trên này (work break down structure)

Wbas là Cây sản phẩm kết hợp cây công việc , gồm những module nào , wds phần sản phẩm và công việc , mỗi sản phẩm có các sản phẩm con, công viẹc pttk , kiểm thử , thiết kế ảnh trên làm còn sơ sài .Vẽ wbs, cụ thể hóa chia ra thì dùng microsoft project trùng với print backlog

WBS  (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)